UCHWAŁA NR VI/33/15

RADY GMINY BARTNICZKA

z  dnia 12 czerwca 2015 roku.

w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju Urządzeń

Wodociągowo – Kanalizacyjnych.

Na podstawie art. 21 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139)  Rada Gminy Bartniczka uchwala co następuje:

§1. Uchwala się Wieloletni Plan Rozwoju Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2015 – 2020, będących w posiadaniu Gminy Bartniczka, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Walczak

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 21, ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139) plan podlega zatwierdzeniu przez Radę Gminy .

Przedmiotowy  wieloletni planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych opracowany został zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 21 ustawy, punkt 1, 2 i 3 w/w ustawy, który stanowić będzie załącznik do wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Plan został zaopiniowany pozytywnie przez Wójta Gminy Bartniczka zarządzeniem Nr 35/15 z dnia 7 maja 2015r. zgodnie z wymogami określonymi w art. 21 punkt 4. w/w ustawy.

Załącznik do Uchwały Nr VI/33/15

Rady Gminy Bartniczka

z dnia 12 czerwca 2015 r.

#### Plan rozwoju i modernizacji

urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

na lata 2015 – 2020

WPROWADZENIE

Usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków gmina Bartniczka realizuje na swoim terenie w oparciu o majątek będący w jej posiadaniu, samodzielnie poprzez urząd gminy. Obowiązek opracowania planu nakłada ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139). Jest on podstawą działalności inwestycyjnej oraz elementem kształtowania taryf.

Niniejszy plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych obejmuje okres pięciu lat od 2015 do 2020 roku. Plan ma charakter otwarty i może być sukcesywnie uzupełniany lub korygowany. Dotyczy to zmian rzeczowych jak i kosztowych, których nie można było przewidzieć. Zgodnie z wymogami ustawy, plan ten obejmuje następujące zagadnienia:

1) planowany zakres usług wodno – kanalizacyjnych,

2) przedsięwzięcia rozwojowe – modernizacyjne w poszczególnych latach wraz z nakładami inwestycyjnymi i założenia co do sposobu finansowania inwestycji,

3 ) przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków.

- Planowany zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych w latach 2015 – 2020.

Gmina Bartniczka prowadzi działalność, której przedmiotem jest:

- zbiorowe zaopatrzenie w wodę polegające na:

- ujmowaniu wody za pomocą 5 studni głębinowych na ujęciu wody w Grążawach i Radoszkach,

- uzdatnianiu wody ujmowanej na ujęciu wody w Grążawach i Radoszkach na dwóch stacjach uzdatniania w procesach odżelaziania i usuwania manganu z wody poprzez napowietrzanie i filtrację na filtrach zamkniętych oraz możliwość chlorowanie w przypadku zaistnienia zagrożeń.

- zakup hurtowy wody,

- dostarczaniu produkowanej wody i zakupionej, sieciami do odbiorców zbiorowych i indywidualnych.

- zbiorowe odprowadzanie ścieków polegające na odprowadzaniu ścieków bytowo – gospodarczych i przemysłowych systemem kanalizacji sanitarnej,

- oczyszczanie ścieków w procesach mechanicznych i biologicznych.

Gmina prowadzi działalność na terenie całej gminy. Realizacja zadań odbywa się na podstawie uzyskanych pozwoleń i decyzji:

- na pobór wód podziemnych dla ujęcia wód podziemnych w Grążawach –  ważne do 30 grudzień 2020 r. (OŚ.6223-1/06),

- na pobór wód podziemnych dla ujęcia wód podziemnych w Radoszkach – ważne do 31 grudzień 2034r (OŚ.6341.42.2014)

- na wprowadzanie oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych – ważne do 28 Luty 2024 r. (OŚ.6341.78.2024),

W celu pełnego zabezpieczenia dostaw wody i odbioru ścieków gmina obok szeregu urządzeń i obiektów technologicznych posiada następujący sprzęt specjalistyczny:

- koparka wielofunkcyjna JCB – 1 szt.

- przewoźny agregat prądotwórczy na ujęciu wody w Grążawach

- wóz asenizacyjny PN – 50

- ciągnik New Holland TDS 75

a ponadto zbiorniki retencyjne na każdym z ujęć o pojemności 200m3

Planowany poziom usług wodociągowo – kanalizacyjnych w latach 2015 – 2020 przedstawia poniższa tabela:

Tabela Nr 1

| Lp. | Rodzaj usługi | Ilość w roku |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Montaż sieci wod-kan. ( w mb) | 2000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | - |
| 2. | Wymiana niesprawnych hydrantów (w szt). | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Wymiana starych przyłączy wodo ciągowych | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5. | Naprawa i legalizacja wodomierzy które utraciły legalizację (w szt.) | - | 100 | - | 100 | - | 100 |
| 6. | Zakup wody w tyś . m3 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 |
| 7. | Czyszczenie kanalizacji sanitarnej sprzętem specjalistycznym (w km) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 8. | Czyszczenie studzienek kanalizacyjnych (w szt.) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 9. | Wykonywanie analiz laboratoryjnych (ilość analiz): | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

Założone w powyższej tabeli wielkości mają charakter prognozy i zależą głównie od czynników zewnętrznych tj. rozwój budownictwa, ilości zleceń na wykonanie analiz laboratoryjnych itp.

- Plan przedsięwzięć rozwojowo – modernizacyjnych w latach 2015 – 2020 wraz z nakładami inwestycyjnymi w poszczególnych latach

Plan obejmuje przedsięwzięcia związane z usprawnieniem dostawy wody i odbioru ścieków na terenie gminy poprzez rozbudowę i wymianę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wprowadzenie nowych technologii, modernizowanie istniejących obiektów  itp. Przedsięwzięcia te mogą wpłynąć na pozyskanie nowych usługobiorców lub też poprzez podwyższenie jakości i ciągłości usług, zwiększyć poziom zadowolenia obecnych odbiorców.

2.1  Urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne eksploatowane przez gminę Bartniczka.

- Ujęcia wody:

- Podstawowe dla gminy ujęcie wody w Grążawach eksploatowane z trzech studni głębinowych, położone jest na terenie gminy Bartniczka.

Zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym na pobór wód dla ujęcia w Grążawach ważnym do 30 grudnia 2020 r. Maksymalny pobór wody wynosi 68,0 m3/h, zaś średni 850,0 m3/d. Ujęcie  stanowi zespół obiektów technologicznych tj. studnie  głębinowe,  stacje uzdatniania wody z filtrami zamkniętymi, zbiorniki retencyjne o pojemności 150m,3 stacja pomp, oraz inne obiekty towarzyszące.

- Mniejsze  ujęcie wody w Radoszkach obsługuje północno – wschodnią część gminy . Pobór wód następuje za pomocą  dwóch  studni głębinowych. Zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym na pobór wód dla ujęcia w Radoszkach ważnym do 31 grudnia 2034r. maksymalny pobór wody wynosi 30 m3/h, zaś średni 123 m3/d. Ujęcie stanowi zespół obiektów technologicznych tj. 2 studnie  głębinowe, stacja uzdatniania wody z agregatem ciśnieniowym i 3 filtry ciśnieniowe. Pozostałe obiekty towarzyszące tj. stacja pomp, chlorownia i dwa zbiorniki retencyjne o pojemności 50 m3 na wodę uzdatnioną.

Gmina prowadzi stały monitoring jakości wody pitnej, na który składa się ciągła kontrola jakości pod względem fizyko-chemicznym i organoleptycznym oraz bakteriologicznym.

Pozwala to zapewnić wymaganą skuteczność procesów uzdatniania oraz utrzymać na optymalnym poziomie jakość produkowanej wody.

Wybrane  wskaźniki jakości wody odniesione do aktualnych wytycznych zawiera tabela nr 2.

##### Tabela nr 2

| Wskaźnik (jednostka) | Wartość wskaźnika dla wody uzdatnionej (dane za I półrocze 2014 r.) | Obowiązująca norma |
| --- | --- | --- |
| Odczyn (pH) Przewodność (s/cm 200C) Azotany (mg/dm3) Azotyny (mg/dm3) Amonowy jon (mg/dm3) Żelazo og. (mg/dm3) Mangan (mg/dm3) Chlorki (mg/dm3) Bakterie gr. coli (jtk/100ml) Escherichia coli (jtk/100ml) Liczba paciorkowcow kałowych w 100ml wody metoda filtracji membranowej | 7,1 518 <5,0 <0,20 <0,10 <50 <10 <0,05 0 0 0 | 6,5-9,5 2500 50 0,5 0,5 do 200 do 50 0,30 0 0 0 |

Zapotrzebowanie na wodę uzupełniane jest przez zakup wody z Gminy Brodnica i Gminy Górzno. Woda ta zasila mieszkańców Gminy Bartniczka mieszkających na obszarach gminy przylegających do wodociągów gminy Górzno i Brodnica.

- Sieć wodociągowa   – łączna długość eksploatowanej sieci wynosi blisko 
129,65 km,  w tym:

- przyłącza wodociągowe prowadzące do budynków o długości około 30 km.

- Celem zapewnienia w przypadkach awarii prawidłowej dostawy wody pod względem ilości  i ciśnienia sieć uzbrojona jest w zasuwy umożliwiające pobór wody z różnych wodociągów w zależności od potrzeb ( Radszki, Grążawy).

- Ponadto na sieci zainstalowanych jest:

- 365 hydrantów p. poż. (Ø 80 mm)

- Sieć kanalizacyjna – łączna długość eksploatowanej sieci wraz z przyłączami wynosi około 26,13 km,  w tym:

- W systemie kanalizacji sanitarnej pracuje 46 przepompowni ścieków. 
Przepompownie te gwarantują dopływ ścieków na oczyszczalnię z terenów, których ukształtowanie uniemożliwia grawitacyjny spływ.

- Oczyszczalnia ścieków – odbiera ścieki dopływające z terenu wsi Bartniczka, Radoszki, Zdroje, Gutowo, Grążawy, Łaszewo, Jastrzębie Komorowo, Nowe Świerczyny, Stare Świerczyny, oraz dowożone pojazdami asenizacyjnymi do stacji zlewnej zlokalizowanej na terenie oczyszczalni. W dopływających ściekach udział ścieków przemysłowych wynosi ok. 40 %.

Oczyszczanie ścieków prowadzone jest w następującej technologii:

-    mechaniczna, piaskownik i zbiornik retencyjny,

budynek kraty mechanicznej z workownicą do usuwania skratek,

- biologiczna, dwa komory osadu czynnego pracujące  w systemie SBR, w

procesach  tlenowego oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego,

- grawitacyjny zagęszczacz osadu nadmiernego.

- Projektowana maksymalna przepustowość oczyszczalni ścieków wynosi 292 m3/d. co pozwala na osiągnięcie i ustabilizowanie na wysokim poziomie stopnia redukcji zanieczyszczeń.

Podstawowe wskaźniki redukcji zanieczyszczeń zestawiono w tabeli nr 3 (dane za 2014 r. średnio roczne):

Tabela nr 3

| Wskaźniki | Stopień redukcji w % |
| --- | --- |
| zawiesina ogólna BZT5 ChZT | 96,9 96,0 93,7 |

2.2. Plan przedsięwzięć rozwojowo – modernizacyjnych Gminy Bartniczka w latach 2015 – 2020

Niniejszy plan przedstawia najważniejsze zadania inwestycyjne i podział środków na ich realizację. Doświadczenie pokazuje, że wieloletnie plany ulegają często zmianom spowodowanym bieżącymi, nieprzewidywalnymi potrzebami.

Konieczność wprowadzania do planu nowych zadań inwestycyjnych zamiennie do wcześniej zakładanych wynika najczęściej ze zwiększonej awaryjności pewnego odcinka sieci,  zmian w planach budowy lub remontów ulic oraz ze zmiany gospodarowania lub użytkowania terenów już uzbrojonych. Rzeczowy zakres planu wynika m.in. z informacji na temat stanu techniczne-go urządzeń wod-kan, doświadczenia wynikające z wielo-letniej eksploatacji tych urządzeń oraz z założeń inwestycyjno – modernizacyjnych.

Plan przedsięwzięć rozwojowo – modernizacyjnych może być korygowany w przypadku zmian rzeczowych, kosztowych lub czasowych uzasadniających taką konieczność (zgodnie  z art. 24 ust. 3 ustawy do wniosku taryfowego należy załączać plan w wersji zaktualizowanej).

W tabeli nr 4 zestawiono rzeczowy i czasowy zakres przedsięwzięć rozwojowo – modernizacyjnych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

| Tabela nr 4 |
| --- |
| Lp. | Zadanie rozwojowo-modernizacyjne | Nakłady w roku w tys. zł |  | UWAGI |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | Urządzenia wodociągowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Uzbrajanie nowych działek budowlanych i wymiana starych Przyłączy wodociągowych | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  |
| 2 | Wymiana niesprawnych hydrantów | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  |
| 3 | Naprawa i legalizacja wodomierzy które utraciły leg. |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |  |
| 4 | Planowany zakup wody | 29,0 | 29,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 |  |
| 5 | Wykonywanie analiz wody | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |  |
|  | Razem Wodociąg | 53,5 | 73,5 | 52,5 | 72,5 | 52,5 | 72,5 |  |
| II | Urządzenia kanalizacyjne |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Modernizacja przepompowni ścieków | 1326,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Modernizacja oczyszczalni ścieków | 41,328 | 933,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Czyszczenie studzienek kanalizacyjnych i sieci kanalizacyjnej | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |
| 4 | Naprawa i regeneracja pomp w przepompowniach na terenie Gminy Bartniczka | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |  |
| 5 | Wykonywanie analiz ścieków | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |  |
|  | Razem Kanalizacja | 1388,328 | 954,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 |  |
|  | Razem (I + II) | 1441,628 | 1027,5 | 73,5 | 93,3 | 73,5 | 93,5 |  |

2.3 Finansowanie inwestycji

Zadania ujęte w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będą finansowane głównie ze środków budżetu gminy przy współudziale środków finansowych pochodzących z funduszy pomocowych Unii Europejskiej i inne zewnętrzne źródła finansowania. O ostatecznej wysokości i źródłach finansowania decydować będzie Rada Gminy podejmując coroczne uchwały budżetowe.

- Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków

Gmina od lat prowadzi działania mające na celu zracjonalizowanie zużycia wody i wprowadzania ścieków.

Najważniejsze przedsięwzięcia zrealizowane przez Gminę w zakresie racjonalizacji zużycia wody to:

- wymiana wodomierzy głównych połączona z przeróbką podejść wodomierzowych na średnice odpowiadające aktualnym wielkościom rozbioru wody w obiekcie,

- systematyczna wymiana wodomierzy, które utraciły ważne cechy legalizacyjne,

- stały monitoring sieci i wymiana starych hydrantów i zasuw

- kontrole kanalizacji pod kątem sprawdzenia czy nie ma włączeń systemów odwodnieniowych oraz rynien dachowych do systemów kanalizacyjnych .

- zwiększenie kontroli jakości ścieków pod względem ładunku zanieczyszczeń dopływających do oczyszczalni ścieków.

Powyższy plan został opracowany zgodnie z  art. 21 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 
7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139).